# Итоговый проект по курсу “Быстрое создание MVP в Data Science”

В результате выполнения проекта вы разработаете и протестируете полноценное приложение.

## Задача

Реализовать MVP сервиса с использованием ИИ (большой языковой модели или модели компьютерного зрения)

Варианты использования модели:

– подключение по API

– локальное использование готовой модели

– предварительное дообучение и использование своей версии модели

## Этапы выполнения

| № | Этап | Крайний срок |
| --- | --- | --- |
| 0 | Определиться с темой и внести ее в таблицу. Получить согласование темы от команды курса. | 20.02.2026 23:59 GMT +03 |
| 1 | Создать закрытый GitHub-репозиторий – один на команду. В коллабораторы добавить всех участников команды, Евгения (evgpat) и Жанну (janesmelkova, в GitLab – zhanna.smelkova). | 26.02.2026 |
| 2 | Добавить в репозиторий файл README.md с подробным описанием проекта. Файл поддерживать в актуальном состоянии на протяжении всей работы. Не забудьте добавить лицензию и .gitignore | 26.02.2026 |
| 3 | Сделать обзор литературы/похожих решений на рынке по вашей задаче и добавить результат анализа в REFERENCES.md. | 02.03.2026 |
| 4 | Проанализировать целевую аудиторию и добавить результат анализа в ANALYSIS.md. | 05.03.2026 |
| 5 | Построить baseline-решение с минимальным функционалом. | 10.03.2026 |
| 6 | Провести тестирование получившегося сервиса: техническое и пользовательское на небольшой фокус-группе. Отобразить результаты в файле TESTS.md. | 14.03.2026 |
| 7 | Внедрить улучшения сервиса по результатам обратной связи от тестовой фокус-группы. Зафиксировать результаты в файле IMPROVEMENTS.md. | 16.03.2026 |
| 8 | Записать скринкаст работы вашего сервиса, файл назвать в формате “Team {№}_{Тема проекта}_screencast.mp4”, разместить файл на яндекс диске, гугл диске или в другом облачном хранилище | 17.03.2026 |

## Результат

- Оформленный репозиторий проекта со всеми файлами, подтверждающими выполнение каждого из этапов

- Презентация MVP вашего проекта с обоснованием целесообразности его дальнейшего развития

- Видеофайл с фрагментами от каждого участника, в котором рассказывается о проекте и о вкладе каждого из участников в его реализацию

Ссылка на форму для сдачи проекта